## PHẦN 1 - HAI PHƯƠNG ÁN

## Bảng chi tiết các bước tổ chức buổi Sprint Retrospective (60 phút) cho cả hai phương án:

| Bước | Phương án A (Start–Stop–Continue) | Phương án B (4Ls) |
| --- | --- | --- |
| Bước 1: Đặt bối cảnh (Set the Stage) (5 phút) | SM chào mừng, nhắc lại mục tiêu Retrospective an toàn, minh bạch; nêu quy tắc mỗi thẻ một ý. | SM chào mừng, tạo không gian cởi mở; giải thích ngắn gọn 4 chữ Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for). |
| Bước 2: Thu thập dữ liệu (Gather Data) (15 phút) | Các thành viên viết thẻ ẩn danh chia thành 3 cột: Start (Nên bắt đầu làm gì), Stop (Nên dừng lại gì), Continue (Nên tiếp tục phát huy gì). | Các thành viên viết thẻ ẩn danh phân loại theo 4 nhóm cảm xúc/trải nghiệm: Liked (Thích gì), Learned (Học được gì), Lacked (Thiếu gì), Longed for (Khao khát điều gì). |
| Bước 3: Tạo không gian chia sẻ & Tạo Insight (Generate Insights) (15 phút) | Gom các thẻ Start, Stop, Continue thành các Theme (chủ đề lớn). Thảo luận sâu nguyên nhân gốc rễ và điều nhóm học được (đặc biệt chú ý ý kiến của thành viên mới/ít nói qua hình thức thu gom thẻ ẩn danh). | Gom các thẻ Liked/Learned/Lacked/Longed for thành các Theme. Phân tích nguyên nhân đằng sau các điểm thiếu hụt (Lacked) và điều nhóm đã đúc rút được (Learned). |
| Bước 4: Quyết định hành động (Decide What to Do) (15 phút) | Chọn lọc tối đa 2 hành động cải tiến (Improvement) trọng tâm liên quan trực tiếp đến quy trình làm việc và theo dõi cải tiến cũ. | Lọc ra các vấn đề cốt lõi từ nhóm Lacked và Longed for, chuyển hóa thành tối đa 2 hành động cải tiến thiết thực. |
| Bước 5: Kết thúc (Close Retrospective) (10 phút) | Tóm tắt kết quả, phân công người theo dõi Improvement, cảm ơn nhóm và kết thúc đúng 60 phút. | Tóm tắt hành động, chốt người theo dõi, đánh giá nhanh buổi họp và kết thúc đúng giờ. |

## PHẦN 2 - SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm nguyên nhân và điều học được | Tập trung mạnh vào hành vi hành động (làm gì tiếp, dừng gì), dễ đi thẳng vào giải pháp nhưng có thể bỏ sót việc mổ xẻ trải nghiệm cảm xúc và kiến thức mới học được của thành viên mới. | Khơi gợi tốt cả cảm xúc lẫn nhận thức sâu sắc (nhờ các mục Learned và Lacked), giúp bóc tách rõ nguyên nhân thành viên mới không dám hỏi (O-04) và việc Khánh Vy bị chậm quyền (O-01). | Kết quả khảo sát: Khảo sát ẩn danh cho điểm "Dễ nói thẳng" là 2,8/5 (có 2/7 người chọn 1 hoặc 2), O-04 (thành viên mới không dám hỏi từ "nghiêm trọng"). |
| 2. Chuyển thành hành động | Rất trực diện, cấu trúc chia cột rõ ràng thúc đẩy ngay các hành động Start hoặc Stop, đáp ứng đúng kỳ vọng muốn tập trung vào hành động của đa số thành viên. | Cần thêm một bước trung gian chuyển từ cảm xúc/mong muốn (Lacked, Longed for) sang hành động cụ thể. | Kết quả khảo sát: Có 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động. |
| 3. Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Phù hợp khung 60 phút và nhóm ít người, nhưng vì thiên về hành động nên có nguy cơ bỏ qua nhu cầu chia sẻ trải nghiệm của 2 thành viên thích nói về điều học được. | Rất cân bằng giữa việc chia sẻ trải nghiệm học hỏi (giúp thành viên mới và người ít nói cởi mở hơn qua mục Learned) và vẫn đảm bảo gom gọn trong 60 phút. | Thành viên trong nhóm có sự phân hóa: 5 người muốn tập trung hành động, 2 người muốn nói về trải nghiệm và điều học được; có thành viên mới ít phát biểu. |

## PHẦN 3 - CHỌN, LÀM THỬ VÀ ĐIỀU CHUYỂN

### 1. Lựa chọn phương án và Điều phải đánh đổi

- Lựa chọn: Nhóm quyết định chọn Phương án B (4Ls).

- Lý do & Điều phải đánh đổi: Mặc dù số đông (5/7 người) muốn tập trung nhanh vào hành động, nhưng nhóm có điểm nghẽn lớn là thành viên mới không dám hỏi vì rào cản từ vựng/quy trình (O-04) và điểm khảo sát mức độ dễ nói thẳng thấp (2,8/5). Kỹ thuật 4Ls với danh mục Learned và Lacked tạo không gian an toàn hơn để bộc lộ trải nghiệm và điều học được mà không bị áp lực phải "ra lệnh hành động" ngay từ đầu.

- Điều phải đánh đổi: Nhóm phải chấp nhận dành thêm thời gian phân tích kỹ ở bước gom nhóm Lacked / Learned để không bị sa đà vào kể chuyện cảm xúc, đảm bảo vẫn kịp thời gian chốt hành động cải tiến trong khung 60 phút.

### 2. Viết 3 thẻ mẫu (Sticky Notes) theo phương án 4Ls

Thẻ hoàn toàn tuân thủ quy tắc: mỗi thẻ chỉ chứa một ý, mô tả hành vi, không nêu tên người.

- Thẻ 1 (Likad): "Việc thực hiện Pairing (ghép đôi lập trình) giúp tái hiện và xử lý xong lỗi chỉ trong 45 phút."

- Thẻ 2 (Learned): "Nhận ra việc quy tắc chuyển người thay đổi qua tin nhắn riêng gây thiếu đồng bộ thông tin cho người mới."

- Thẻ 3 (Lacked): "Thiếu tài liệu chú giải các thuật ngữ nghiệp vụ (như từ 'nghiêm trọng') khiến thành viên mới không dám chủ động hỏi ngay."

### 3. Gom thành 1 Theme (Chủ đề)

- Tên Theme: "Khoảng trống thông tin quy trình và rào cản giao tiếp của thành viên mới" (Gồm các thẻ phản ánh việc thiếu đồng bộ quy tắc qua tin nhắn riêng và thiếu tài liệu giải thích thuật ngữ chuyên môn).

### 4. Thiết kế 1 Improvement (Hành động cải tiến)

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng "Glossary (Từ điển thuật ngữ nghiệp vụ)" và quy định mọi thay đổi quy tắc phải cập nhật lên Confluence/Wiki chung của nhóm (tuyệt đối không dùng tin nhắn riêng lẻ). | Developers (Đại diện nhóm theo dõi) | Kiểm tra tại buổi Daily Scrum ngày thứ 3 và Sprint Retrospective tiếp theo. | - Có trang Wiki/Confluence chính thức ghi nhận danh mục thuật ngữ nghiệp vụ. - 100% thay đổi quy tắc được cập nhật link trên kênh chung của nhóm trước khi áp dụng. |

### 5. Xử lý phản hồi sản phẩm (O-05)

- O-05 (Chủ cửa hàng hài lòng với nút báo câu trả lời sai; CSKH lo 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn) là phản hồi liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và vận hành tính năng.

- Theo quy tắc nghiệp vụ, phản hồi này không nằm trong phạm vi giải quyết của Sprint Retrospective (vì Retrospective tập trung vào cải tiến cách làm việc của Scrum Team).

- Hướng chuyển đi: Phản hồi O-05 được chuyển giao trực tiếp cho Product Owner (PO) để PO xem xét, phân tích và cập nhật/bổ sung các tiêu chí độ trễ và chất lượng phản hồi vào Product Backlog cho các Sprint tiếp theo.